监 理 招 标 文 件

工程名称：新村小学西侧片区安置房（新村菜市场）

招 标 人：吉安市城投资产管理有限责任公司（盖章）

吉安市传承建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：二0二0年六月

投 标 邀 请 函

：

- 根据《中华人民共和国招标投标法》的施工监理进行招标。

主要工程内容见工程说明及招标图纸。

- 本次监理服务招标采用邀请招标，邀请以下三家单位参与本次投标：

（1）吉安市建设监理中心

（2）江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

（3）吉安市建筑设计规划研究院

- 对于前来投标的投标人，必须遵守监理工程师的道德准则。为此，一旦认定投标人在有关投标竞争中带有腐败或欺诈行为，将被视为废标。

- 注意事项：

在收到业主发出的文件后，请立即予以确认；如你单位中途退出投标的，也请书面通知，谢谢合作。

招 标 人：吉安市城投资产管理有限责任公司

吉安市传承建筑工程有限公司

办公地址：吉安市吉州区井冈大道城投发展大厦

吉安市吉州区大桥西路三楼

联 系 人：曾先生

联系电话：18970669808

第一部分  工程综合说明

1.1工程概况

1.1.1工程名称：新村小学西侧片区安置房（新村菜市场）

1.1.2工程地点：库背路与石阳路交叉口西南角（新村菜市场）地块

1.1.3工程规模内容及建设项目概算投资额（建设项目概算投资额=建筑安装费+设备购置费+联合试运转费）：工程占地面积约2318.68平方米，总建筑面积约12280.18平方米（其中地下室建筑面积约5415.36平方米）。结构采用框架结构。概算项目总投资为3000万元。本次招标监理范围：施工图范围房屋建筑工程等的施工全过程监理，具体详见工程施工图，工程估算约为30万元（人民币）。

1.2 现场条件

已具备开工条件。

1.3招标范围

监理范围：包括工程施工图范围内的桩基、土建、安装、消防、弱电、内装修等所有监理服务工作内容。

1.4 施工质量目标

按中华人民共和国建设部颁发的施工质量验收统一标准及施工质量验收规范等要求达到合格等级。

1.5 施工进度计划

预计2020年7月开工，2021年月9底竣工。具体以开工报告为准。

1.6 监理服务收费基准价

1.6.1根据本工程性质及企业自身实力按元自主报价，实行总价包干形式，中标单位不得以任何原因和理由增加监理服务费。若投标报价≥30万，则投标报价无效，按废标处理。

1.7监理服务期

监理服务期：为天(具体以施工开工报告为起始点)，并免费延长两个月服务期，要求监理提前介入，协助业主参加施工招标投标工作。在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。

1.8 监理服务内容和要求（包括但不限于）

1.8.1协助业主审核施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要.

1.8.2参与业主与承包商签订施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

1.8.3协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

1.8.4审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

1.8.5审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。

1.8.6对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

1.8.7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

1.8.8检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

1.8.9督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

1.8.10协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

1.8.11参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

1.8.12及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

1.8.13履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

1.8.14协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

1.8.15完成监理规范要求的其他工作内容。

第二部分  投标须知

2.1 工程综合说明

详见第一部分

2.2招标方式

采取邀请招标方式，按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择工程监理单位。

2.3本次招标范围、内容和概况

详见第一部分。

2.4投标文件的递交和受理

2.4.1投标文件递交的受理单位：吉安市城投资产管理有限责任公司、吉安市传承建筑工程有限公司

2.4.2投标文件递交地点：吉安市吉州区大桥西路21号建筑业大楼五楼会议室

2.4.3投标文件截止接收时间：2020年6月30日上午9:30

2.5合格的投标人

2.5.1 具有 房屋建筑工程监理乙级或工程监理综合资质以上资质和独立法人资格，承担过类似工程监理业务，并与施工承包人及材料、设备供应商没有经营性利益关系，业绩、信誉良好的监理单位。

2.5.2 应具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

2.6投标书主要内容

2.6.1投标书

2.6.2授权委托书

2.6.3监理费报价及测算依据

投标人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，提出监理费总报价，并说明收费依据、优惠条件以及监理服务费调整的条件和方法。

2.6.6总监理工程师授权书。

2.7投标报价及监理费调整

2.7.1投标人应根据本招标文件和业主所提供的图纸、资料及监理范围、内容，按照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量的投入进行竞争报价。

2.7.2监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收、等以及所有有关的管理成本。

2.7.3由于非监理单位原因造成的监理服务期延长的，延长期的费用另行协商。

2.7.4由于监理单位原因造成监理工作量增加或监理服务期延长的，监理费不予调整。

2.7.5监理服务费的支付按合同专用条款执行。

2.8投标书的编制与递交

2.8.1 投标书应按招标文件的规定和要求进行编制，采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册一式叁份，其中正本一份，副本贰份，并注明“正本”、“副本”字样（正副本如有差异，以正本为准）。

2.8.2 投标书经法定代表人或授权代表人签字（盖章）确认并加盖公章后装袋密封，在封皮表面写明招标人名称、地址和工程名称并在封口封条处由法定代表人或委托代理人签字（盖章）和加盖公章。

2.8评标办法

本次招标采用合理低价法确定中标单位，即投标报价最低者为中标单位。

第三部分  投标文件格式

监理单位应按下列名称、顺序、格式，并依据“投标人须知”的要求编列投标文件：

- 法定代表人资格证明书（详见格式）

- 授权委托书

- 投标书（详见格式）

- 投标综合说明

4.1企业概况

4.2监理过类似工程的合同一览表（详见格式）以及目前正在监理的工程一览表（详见格式）；

4.3派驻本工程的监理机构组织形式和人员，总监理工程师、各专业监理工程师的简历表（详见格式）；总监理工程师监理过类似工程、目前正在监理的工程一览表（详见格式）；总监理工程师、专业监理工程师工作年限证明（见格式）。

4.4关于总监理工程师现场到位率的承诺（详见格式）；

- 相关证明材料及复印件

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：   性别：   年龄：  职务：

系          的法定代表人。为委托监理的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日期：年 月 日

授 权 委 托 书

致：（招  标  人  名  称）    ：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

投 标 书

致：（招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的工程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。监理费包干价（含工期）合计为人民币（小写）     万元，（大写）              元，负责本工程的总监的是        监理人数为            人，监理服务期为456天(具体以施工开工报告为起始点,如因工期延长，监理费不予增加，但监理服务期必须至工程综合验收合格为止)，并免费延长两个月服务期，施工质量控制目标为达到合格等级。

2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标书格式为投标书的组成部分。

5、本投标书自递交你方之日起 60 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。

投标单位（盖章）：           法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  帐号：

年    月    日

承 诺 书

致：   （招 标  人  名  称）

如我单位有幸中标参与本工程的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的（填写项目总监名称、监理资格证书编号）为本工程的项目总监，并保证项目总监到位率在    %（填百分比）以上即每月不少      日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：    年     月    日